Projets BTS SIO Année 2 SLAM

| Auteur | Email | Date | Nb pages |
| --- | --- | --- | --- |
| Boris MALLICK | b.mallick@sciendi.com | 13/09/2025 | 8 |

Développement d’un portfolio étudiant
(CMS from scratch)

# Contexte

Chaque étudiant doit concevoir et développer un Portfolio numérique sous forme de site web dynamique. Ce site servira à :

- présenter son parcours,

- valoriser ses compétences techniques et transversales,

- mettre en avant ses projets et réalisations dans le cadre du BTS SIO.

La réalisation de ce Portfolio est obligatoire dans le cadre de l’épreuve E5 du BTS SIO.
⚠️ Tout étudiant qui ne remet pas un Portfolio fonctionnel et conforme au présent cahier des charges se verra appliquer une pénalité automatique de –10 points sur la note finale de l’épreuve E5 (note sur 20).
Cette pénalité est décidée et appliquée par les jurys officiels du rectorat, et non par l’école IRIS.

Le projet doit être réalisé from scratch, sans recours à un CMS existant (WordPress, Joomla, Drupal, etc.).
Le code doit être intégralement produit par l’étudiant, avec possibilité d’utiliser des librairies ou frameworks spécifiques, à condition qu’ils soient correctement intégrés et justifiés.

Le Portfolio devra s’appuyer sur une logique de CMS minimaliste comprenant :

- un front-office accessible aux visiteurs (affichage du contenu),

- un back-office réservé à l’administrateur (gestion des pages, médias, menus).

Le projet est individuel et s’étale sur 10 mercredis consécutifs.
À l’issue de ces 10 séances, chaque étudiant devra présenter un site Portfolio complet, fonctionnel et respectant le cahier des charges fonctionnel (CDCF) fourni.

# Cahier des charges fonctionnel (CDCF)

## Menus obligatoires

Le Portfolio doit obligatoirement comporter les menus suivants :

### Menu principal (haut du site)

- Accueil

- Présentation du BTS SIO

- Mon profil

  - Présentation personnelle et parcours

  - Carte Google Maps pour se situer

- Mes compétences

  - Compétences techniques

  - Soft skills

- Mes projets

  - Épreuve E5

    - Présentation Épreuve E5

    - Mes missions E5

    - Tableau de synthèse

    - PowerPoint soutenance E5

    - Ma veille

    - Rapports de mission en entreprise

      - Rapport 1ère année (stage / alternance)

      - Rapport 2ème année (stage / alternance)

  - Épreuve E6

    - Présentation Épreuve E6

    - Mes 2 réalisations

  - Autres projets scolaires ou personnels (optionnel)

- Ma passion (galerie de photos défilante)

- Contact

  - Coordonnées

  - Carte de localisation

  - Formulaire de contact (avec notification par email)

- Assistance (optionnel)

  - Téléchargement Teamviewer

  - Mini-guides imagés (installation et utilisation)

### Menu de pied de page

- Mentions légales (obligatoire – conformité RGPD)

- Politique de confidentialité (optionnel)

## Fonctionnalités du CMS

Le Portfolio doit obligatoirement intégrer les fonctionnalités suivantes :

### Système de routage

Mise en place d’un système de routes permettant d’obtenir des URLs propres et lisibles.

- Exemple : /accueil, /mes-projets, /epreuve-e5/mes-missions

- (et non page.php?id=12)

Gestion des routes dynamiques pour l’affichage des pages stockées en base de données.

Association automatique entre les menus et les routes correspondantes.

Utilisation possible d’un .htaccess (PHP/Apache) ou d’un équivalent (selon serveur choisi).

### Authentification

Mise en place d’un système de connexion/déconnexion sécurisé.

Au minimum un compte administrateur permettant d’accéder au back-office.

Gestion des sessions utilisateur (connexion persistante tant que la session est ouverte).

Hashage obligatoire des mots de passe (ex. bcrypt, Argon2).

### Gestion des contenus (back-office)

Interface d’administration permettant de :

- Créer, modifier, supprimer des pages.

- Ajouter du contenu texte (éditeur minimal, pas besoin d’un WYSIWYG complet).

- Intégrer des images (upload) et des fichiers PDF (téléchargement possible côté visiteur).

- Organiser les menus : ajouter/supprimer des entrées, hiérarchiser (ex. Épreuve E5 → Missions → Rapports).

Gestion d’une galerie de photos défilante (ajout/suppression d’images).

Enregistrement automatique des données en base.

### Front-office (visiteurs)

Affichage dynamique des pages créées dans le back-office.

Menu généré automatiquement à partir des données stockées en base.

Galerie photo affichée en diaporama (slideshow).

Formulaire de contact fonctionnel avec envoi par email (ou stockage en base si serveur mail indisponible).

Intégration d’une carte Google Maps sur :

- la page Mon profil

- la page Contact

### Base de données minimale

La base de données doit comprendre au minimum les tables suivantes :

- users : id, login, mot_de_passe (hashé), rôle

- pages : id, titre, contenu, parent, ordre

- media : id, type (image/pdf), fichier, page_id

- menu : id, nom, lien, parent, ordre

Relations à prévoir :

- Une page peut être liée à un ou plusieurs médias.

- Le menu reflète la hiérarchie des pages.

### Sécurité

Validation des formulaires côté serveur et côté client.

Hashage obligatoire des mots de passe.

Vérification stricte des fichiers uploadés (type MIME, extension, taille).

Protection contre les injections SQL (requêtes préparées) et les failles XSS (échappement des données affichées).

Déconnexion sécurisée (destruction complète de la session).

# Déroulement du projet – Proposition d’organisation

Afin de vous aider à réaliser ce projet, voici une proposition d’organisation de votre temps :

| Séance | Travail attendu |
| --- | --- |
| Mercredi 1 | Présentation du sujet et du CDCF. Préparation de l’environnement de travail. Début de la conception de la base de données et de l’arborescence du site. |
| Mercredi 2 | Conception détaillée : schéma de la base de données (MCD/MLD). Élaboration de l’arborescence complète des menus et sous-menus. Début du squelette HTML/CSS. |
| Mercredi 3 | Réalisation des maquettes graphiques (wireframes). Validation de la charte graphique. Intégration des premiers templates (header, footer, navigation). |
| Mercredi 4 | Mise en place du système de routage (URLs propres). Connexion du site à la base de données. Affichage dynamique des premières pages. |
| Mercredi 5 | Développement du système d’authentification (connexion, déconnexion, session). Mise en place d’un premier back-office minimal. |
| Mercredi 6 | Développement du module de gestion des pages (créer, modifier, supprimer). Génération automatique du menu principal depuis la base. |
| Mercredi 7 | Développement du module de gestion des médias (images, PDF). Ajout d’une galerie photo défilante côté front-office. |
| Mercredi 8 | Mise en place du formulaire de contact avec envoi d’email (ou stockage en base). Intégration de Google Maps (Profil + Contact). |
| Mercredi 9 | Tests et corrections : conformité au CDCF, vérification des fonctionnalités (auth, formulaires, affichage dynamique, responsive). Sécurité renforcée (hashage, injections SQL, XSS). |
| Mercredi 10 | Finalisation du Portfolio. Préparation de la soutenance (code, base, plan de démo, PowerPoint). Après-midi : soutenance individuelle (démonstration + retour d’expérience). |

# Livrables attendus

| Livrable | Description |
| --- | --- |
| Code source complet | Tous les fichiers du projet (HTML, CSS, JS, PHP, etc.), organisés et commentés. |
| Base de données exportée | Fichier .sql contenant la structure et les données nécessaires au bon fonctionnement du CMS. |
| Site Portfolio fonctionnel | Démonstration du site en local (via serveur Apache/MySQL) respectant le CDCF. |
| Plan de démonstration | Script de test préparé par l’étudiant pour guider la soutenance orale (navigation, ajout/modif de contenu, test formulaire, etc.). |
| Présentation PowerPoint | 5 diapositives maximum, servant d’introduction à la soutenance : contexte, architecture, fonctionnalités principales, démonstration, retour d’expérience. |

# Déroulement de la soutenance orale

La soutenance est individuelle et dure 15 minutes maximum. Elle se déroule en trois temps :

- Présentation PowerPoint (3 minutes)

L’étudiant présente son projet à l’aide d’un support court (maximum 5 diapositives).
La présentation doit contenir :

  - le contexte du projet,

  - l’architecture générale du site,

  - les fonctionnalités principales développées,

  - un retour d’expérience synthétique (difficulté rencontrée, solution apportée, amélioration possible).

- Démonstration technique (9 minutes)

L’étudiant présente son site Portfolio en fonctionnement. La démonstration doit obligatoirement inclure :

  - la connexion et la déconnexion (authentification sécurisée),

  - l’accès au back-office,

  - la création et la modification d’une page,

  - l’ajout d’un média (image ou PDF) et son affichage côté front-office,

  - la génération d’un menu dynamique,

  - l’affichage d’une galerie photo défilante,

  - l’utilisation du formulaire de contact avec notification,

  - l’affichage de la carte Google Maps,

  - la navigation dans les pages obligatoires (Profil, Compétences, E5, E6, etc.).

- Retour d’expérience oral (3 minutes)

L’étudiant doit conclure en donnant une analyse personnelle de son travail.
Cette analyse doit inclure :

  - les difficultés principales rencontrées,

  - les solutions mises en œuvre,

  - les compétences techniques et organisationnelles acquises,

  - les pistes d’amélioration possibles.

Des questions peuvent être posées par l’enseignant ou le jury tout au long de la démonstration et du retour d’expérience.